## Slide 1: Plan stratégique d’affaires TI; 20xx

## Slide 3: Processus de réalisation du plan stratégique
W12
W11
W10
W9
W8
W7
W6
W5
W1
W2
W3
W4
Mar. 24
Initiation du projet
Bilan du Portfolio TI
 Approbation par la
direction TI
Mar. 31
Apr.07
Apr.14
Apr. 21
Raffiner le format de documentation de projet
Sélectionner les projets clés à documenter (¨>200K)
Documenter les projets
Développer « portfolio view “
Mar. 17
Développer l’approche
Développer plan détaillé
TI interne Kick off
Business Kick off
 Bilan du
Portfolio TI
 Exigences d’affaires de haut niveau
 Plan TI
Planification et réalisation des
sessions d’alignement d’affaires
 Bilan de l’alignement d‘affaires
Développement du plan TI
Planifier et préparer les sessions
Réaliser les rencontres avec les 23 exécutifs
Documenter et aligner les gaps & priorités d’affaires clés
Faire un consensus sur les tops 3 priorités
Développer un plan TI détaillé
Développer une mécanisme de revue
Apr. 28
May 05
May 12
Valider et présenter
les résultats
May 26
May 19
June 2
Ici
aujourd’hui

## Slide 4: Processus de réalisation du plan stratégique (suite)
IT(Interviews)
  Jan Abels
  Adrian Barnes
  Thorunn Palsdottir
Numerous work sessions with the following individuals: - Warren White
- Jocelyn Bouchard
- Roger Réhel
- Marie Lapointe
- Gilles Gagné
- Clifford Fraser
- IT Managers:
  Samir Sayad
  Pierre Bélanger
  Jean Bilodeau
  Sylvain Robert
  Jean Lespérance
  Sylvain Lapointe
  Serge Girard
  Normand Savard
as well as
- the APMG IT Program Board
- the ITN
Ateliers de travail
Entrevues
Direction
  Wolfgang Stiller
Finance:
  John Zbarsky
  Jean Meagher
Procurement:
  Warren White
  Marc Gratton
  Ian Briggs
  Gordon Merrett
  James Higginbottom
    Richard Bickley
Corporate Affairs
  Mathieu Bouchard
Human Resources
  Jacynthe Coté
  Richard Garand
Business Planning
  Marco Palmieri
    Marie Lapointe
Technology
  Don Macmillan
    André Bolduc
    Raymond Faucher
Maintenance
  Peter VanGeest
Operations
  Jean Simon
  Yvon D’Anjou
  Louis Delage
    Louise Dépatie
    Benoit Boivin
  Dick Lee
    Larry Russel
  Rannveig Rist
  Karle Verteesen
  Wyn Jones
Sales & Marketing
  Jocelyn Gagné
    Keith Kennedy
    Peter French
Note : Brazil absent from interview process
Entrevues et ateliers de travail

## Slide 5: Processus de réalisation du plan stratégique (suite)
Geographic & Organizational*
N.A.
Brazil
Europe
Asia
Operations
Functionality Level
Level 5 - Corporate (Enterprise) Management
Level 4 - Plant Management
Level 3 - Production Monitoring (Casting- Smelting only)
Level 2 - Process Supervision
Level 1 - Process Supervision (instrumentation)
Level 0 - Process Supervision (equipment)
Business Support Domain
Business Planning
Finance
Health and Safety
Human Resources and Payroll
Purchasing
Sales and marketing
Transportation
Communication
Legal
Environment
Information systems1
Research and development
Assessment of technology projects only
The scope of the IT strategic plan is based on:
: In scope
: Out of scope
* Only operations fully owned by the APMG business group are in scope
Envergure du Projet “scope”

## Slide 6
Stratégie
d’affaires de
AGMP
Problématiques de haut niveau sur
les applications courantes, la
technologie et l’information
Direction
stratégique TI
Exigences
reliées au TI
Plan TI
Exigences
d’affaires de
AGMP
Processus de réalisation du plan stratégique (suite)
Processus d’analyse

## Slide 7: Stratégies d’affaires XXXX
Source: APMG Executive Interviews and Documentation
Thèmes clés
Stratégies de maximisation de valeur
Stratégie d’optimisation du capital (avoir)
Mettre à jour la stratégie globale pour Métal primaire/Énergie
Mettre à jour les stratégies régionales
  B.C., Quebec / Sebree, Europe, Brazil, Head Office
Réaliser la stratégie d’optimisation des avoirs
  Implanter Cast Ingot, Métal primaire et AOS Énergie
adresser les problématiques de conformité environnement
Réaliser la stratégie et l’initiative EHS FIRST
Développer les capacités d’amélioration continue
Opportunités de croissance profitable
Évaluer et raffiner la stratégie de AGMP et ses opportunités de croissance par « greenfield, brownfield » ou des acquisitions
Développer ‘’business model solutions’’ strategy for Quebec and BC
Nouvelles initiatives
Développer des stratégies de maximisation de valeur
  Smelting, Anodes, Casting, Cathodes
  Maintenance - Sustaining CAPEX
Implanter une stratégie technologique et un réseau
Amélioration de la gestion de projet

## Slide 8: Sommaire de la situation actuelle d’évaluation
Développer de nouveaux produits / Services / technologies
Services & produits du marché
Services et produits de vente
Gestion des commandes
et
performance des ventes
Gestion de l’inventaires et produits manufactu-
riers
Gestion des usines, des équipements et des installations
Gestion
de la logistique
Fournir du support au client
PROCESSUS OPÉRATIONNELS
PROCESSUS DE SUPPORT
Ressources humaines
Légal
Gestion basée-valeur et planification
VBM
Finance, conformité et risque
TI
Achats
EH&S
(& affaires corporatives)
Processus d’affaire pas bien supporté par TI et/ou quelques besoins majeurs
Processus d’affaire partiellement supporté par TI et/ou quelques besoins
Processus d’affaire bien supporté par TI et/ou quelques besoins mineurs
Legend
Process out of scope
Processus du core de AGMP
Processus hors mandat

## Slide 9: APMG Business Priorities and Resulting IT Requirements
Reduce production cost
Reduce overhead administrative cost
Improve production process efficiency
  Focus on smelting and power generation
Improve product (casting) mix to obtain more high value products
Implement operational cost reduction and AOS plans through the use of best practices (FOCUS, Kaizen, etc)
Achieve financial and manpower targets
Optimise product mix in casting
BUSINESS PRIORITIES
REQUIREMENTS
Operating Margin
  Cost of good sold
    Improve development and production efficiency
      Material and Production
Lack of financial detailed information about the product
Very little integration between process information and management information
Current IS systems seen as inadequate due to the difficulty to get information in a mgmt perspective
Quality of process control systems and production management systems are variable (high: Lynemouth power station to low...)
Ability to match process information to management information in the decision process is a critical challenge
Process Control human interface should be more user friendly. MSIP seen as an improvement
VALUE DRIVERS
HIGH LEVEL IT ASSESSMENT
Provide better and easier information access to:
  Financial product information
  Production/ process data
  Production Order management information
  Inventory information
Address current diversity and low integration of systems
Support process by automation (To be faster and better)
Provide analytical tools to improve product mix analysis capabilities
Fully support the FOCUS initiative in delivering tools to support maintenance and operational processes
Evaluate production scheduling and propose enabling solution
RESULTING IT REQUIREMENTS
Manufacture Products & Manage Inventory

## Slide 10: Sommaire de l’évaluation des TI
Il y a une difficulté importante d’obtenir l’information de gestion en termes de qualité et d’opportunité des applications transactionnelles TI :
  Définitions de l’information souvent interprétées différemment ou non définies clairement
  Génération de l’information de gestion de nos applications transactionnelles est ardue et coûteuse.
Les TI sont reconnues comme une organisation mais la réalité est: trois pôles: Amérique du nord, Europe et Brésil.
La qualité des applications transactionnelles TI est généralement reconnues. Elles pourraient être mieux utilisées en ajoutant de la formation et une utilisation plus efficace.
Les processus et outils du PMO sont vus comme un avoir. Nous devons finaliser le déploiement et améliorer les processus actuels (gestion basée sur la valeur, VBM).
Le partage des connaissances et les outils de collaboration doivent être améliorés pour supporter la gestion globale.
La direction reconnaît la valeur de réduire la diversité. Cependant, chaque projet devrait avoir une contribution évidente à la création de valeur

## Slide 11: Rôle des TI AGMP Position désirée selon les entrevues réalisées
LEADERSHIP TI
ORIENTATION
Suiveur
“Drive to use of best demonstrated practices”
“Initiate technology changes”
Partenaire stratégique
Facilitateur (enabler) stratégique
“Operate technology efficiently”
“Use technologies achieve business goals”
Centre de coûts
Fournisseur de service
Visionnaire
Externe (to business)
Interne
(to IS)
Concensus : l’organisation des TI AGMP doit augmenter son leadership et son focus d’affaires
Current
NA
Current
EU
Desired State

## Slide 12: Rôle des TI AGMP Implications
Gère les TI efficacement
Utiliser les technologies pour accomplir des objectifs d’affaires
Drive to use of best demonstrated practices
Initiate technology changes
RELATIONS
RISQUES
STYLE
MISSION
L’ATTEINTE D’UNE VISION
OBJECTIFS
VALEURS & CULTURE
Facilitateur
stratégique
Réduire les coûts
Rencontre les objectifs d’affaires
Extend the business capabilities
Drive the business possibilities
Partenaire
stratégique
Fournisseur
de service
Centre de coûts
Type de réponse: "No"
Type de réponse:
”Oui"
Ask the questions
Lead the changes
Faute = presque jamais
Faute OK mais pas trop souvent
Appetite for Risk
Success = 2 successes 10 attempts
Transactionnelle
Reactif et formel
Support
Proactive et informal
Advisory
Proactive and informal
Evangelistic
Proactive and semi formal
Courme terme
Moyen terme
Medium Long term
Long term
Définition d’un rôle cible de ‘’fournisseur de services’’ pour l’organisation TI AGMP devrait guider ses services et ses clients d’affaires.
???

## Slide 13: Résumé de la stratégie TI
La planification stratégique des TI fait partie de l’objectif de doubler
la valeur de AGMP (2 B US$)
Améliorer la productivité de la main d’oeuvre
Améliorer les processus de d’efficacité
Améliorer les performances des équipements usines
Accélérer l’implantation du programme AOS au niveau des fonctions et de l’usine
Utiliser les données et les résultats financiers et opérationnels de l’organisation
Développer et conserver les clients sélectionnés
Implanter le programme EHS FIRST dans tout AGMP
Investir exclusivement quand il y a une contribution de la valeur
Stratégies d’affaires (Thèmes clés)
Exigences d’affaires sélectionnées (directement relié aux thèmes clés)
Direction stratégique TI
(Directement reliée aux exigences d’affaires)
Building Blocks
(Directement reliés aux exigences d’affaires_
Implement cross business processes, work groups and knowledge sharing across large geographic boundaries.
Améliorer la gestion de l’information pour supporter le processus décisionnel et l’amélioration continu
Supporter les initiatives AOS des unités d’affaires tout en réduisant la diversité des applications
Fournir des outils de partage de la connaissance et de collaboration à travers l’organisation
Étendre l’infrastructure et services pour supporter des initiatives d’affaires
Stratégie d’optimisation du capital (avoir)
Value at Stake
(Valeur de
l’opportunité)
 500 M US$
Global APMG Gestion de l’information
APMG Amélioration des processus transactionels
APMG Infrastructure et services de Fondation

## Slide 14: Résumé de la stratégie TI
Définir les composantes de la structure d'intégration
Fournir des outils de partage de la connaissance et de collaboration à travers l’organisation
Définir la structure d’intégration (e.g. information et processus d’affaire) pour accélérer la phase de la transition des fusions et les acquisitions
Acquérir de l'information compétitive pour le benchmarking et poursuivre l'amélioration continue
Rassembler de l'information des différents groupes d’affaires pour supporter l'identification d’opportunité
La planification stratégique des TI fait partie de l’objectif de doubler
la valeur de AGMP (2 B US$)
Investir exclusivement quand il y a une contribution de la valeur
Nouvelles initiatives
Value at Stake
(Valeur de
l’opportunité)
 500 M US$
Opportunités de croissance profitable
Value at Stake
(Valeur de
l’opportunité)
 1 B US$
APMG Infrastructure et services de Fondation
Stratégies d’affaires (Thèmes clés)
Exigences d’affaires sélectionnées (directement relié aux thèmes clés)
Direction stratégique TI
(Directement reliée aux exigences d’affaires)
Building Blocks
(Directement reliés aux exigences d’affaires_

## Slide 15: INITIATIVES TI: Sommaire de toutes les initiatives
Investissement
Total
#
Projets
Building Blocks
Durée
Portée géographique
9,4 M US$
11
Global APMG Gestion de l’information
20xx-20xx
I
60,0 M US$
25
APMG Amélioration des processus transactionels
20xx-20xx
A
30,8 M US$
12
APMG Infrastructure et services de Fondation
20xx-20xx
F
F
Initiatives de Fondation
A
Initiatives Applicatives
I
Initiatives Informationnels
Legend:
91,2 M US$
Total Investments
20xx-20xx
Portée géographique
Building Block Type
B
Brazil
E
Europe
NA
North America
B
B
B
E
E
E
NA
NA
NA
Note: exchange rate taking from Alcan Planning as of March 2002

## Slide 16: Description des scénarios possibles
20xx 16,8M$
20xx: 13,4M$
20xx: 13,4M$
43,5 M$
  Scénario #1: Demeurer un centre de coûts :
    Peu d’investissement dans la gestion de l’information, besoin ad hoc
    Les projets applicatifs basés sur EVA seulement , la contribution de la valeur fort, strictement et/ou « compliance »
    Les investissements de l'infrastructure sont basés sur EVA seulement
  Scénario #2: Vers un fournisseur de services
    Introduire la gestion de l’information dans les secteurs prioritaires
    Investir dans des projets qui supportent des initiatives AOS
    Les investissements dans l'infrastructure contribuent à gérer des attentes
20xx 20,1M$
20xx: 16,8M$
20xx: 16,8M$
53,7 M$
  Scénario #3: Devenir un fournisseur de services global
    Introduire la gestion de l’information globalement
    Les projets applicatifs fournissent l'occasion de supporter des occasions d'affaires globales (pro-actif)
    Les investissements de l'infrastructure sont faits globalement et facilitent de nouvelles technologies (e-learning, etc)
20xx: 23,4M$
20xx: 20,1M$
20xx: 20,1M$
63,6 M$
Investment amounts include IT NA Sustaining Capital of 4,7M US$ per year but exclude Brazil and Europe initiatives
Investissement (US$)
Scénario
I: 7%
A: 74%
F: 19%
I: 11%
A: 59%
F: 31%
I: 14%
A: 60%
F: 26%
Building Block
Pourcentage
Legend I: Information A: Applications F: Fondations

## Slide 17: Explication du positionnement des projets
Positionnement des initiatives
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Facilité d ’implantation
Valeur
Priorité 1 Réaliser maintenant
Priorité 2 Planifier
Priorité 3 Analyser
Priorité 4 Surveiller
Low / Complex
High
Easy
Critères
de
Priorisation

## Slide 18: Initiatives informationnels: Détails du positionnement
Low / Complex
High
Easy
I1 APMG Information Management Preliminary Analysis
I2 AOS Warehouse and KPIs
I3 EH&S Warehouse and KPIs
I4 Procurement Warehouse and KPIs
I5 Human Resource Warehouse and KPIs
I6 Maintenance Warehouse and KPIs
I7 Finance Warehouse and KPIs
I8 Production Warehouse and KPIs
I9 Information Management Infrastructure and Tools Implementation
I10 Sales Warehouse and KPIs
I11 Market Intelligence Database
Legend:
Priorité 1 Réaliser maintenant
Priorité 2 Planifier
Priorité 3 Analyser
Priorité 4 Surveiller

## Slide 19
Low / Complex
High
Easy
Initiatives applicatives: Détail du positionnement
A1 AOS Management System
A2.1 Implement OPM Sales and Order APMG NA
A2.2 OPI IV
A2.3 Implement OPM Sales and Order Europe and Brazil
A3 Implement Demand Forecasting Tools (OPM)
A4 Improve Customer eBusiness Capabilities
A5 Data Exchange between Plants and USA Warehouse
A6 Integrate Alouette within OPM with EDI Transactions
A7 Improve Customer Relationship Functions
A8 Implement a Modern Transportation Mngt Solution
A9 Implement Common Casting Production Management (SIGAL)
A10 Implement Common Casting Production Tracking System
A11 Implement Casting Production Scheduling
A12 Global Smelting Process Control
A13 Global Smelting Process Control Level 1 and Level 2 Implementation
A14 Improve Financial Information Tracking for Operation Workers
A15 Implement APMG EH&S First
A16 Improve Financial Process through Financial Oracle 11i Implementation
A17 Improve Payroll Process with Peoplesoft
A18 Improve Recruiting Process
A19 Improve Raw Material and Alloy Inventory
A20 eCommerce Expansion
A21 Improve APMG NA Maintenance Process
A22 Extend APMG Maintenance Best Practices
A23 Implement Peoplesoft module for international assignment
Legend:
Priority 1 Do Now
Priority 2 Plan Now
Priority 3 Analyze
Priority 4 Monitor
Priorité 1 Réaliser maintenant
Priorité 2 Planifier
Priorité 3 Analyser
Priorité 4 Surveiller

## Slide 20
Low / Complex
High
Easy
Initiatives de fondation : Détail du positionnement
F1.1 RITA NA
F1.2 RITA Europe and Brazil
F2 Active Directory remaining NA, Europe and Brazil
F3 Migration to Lotus Notes version 6 for APMG NA
F4 Elimination of Windows xx
F5 MS-Office Upgrade
F6 Positioning e-Collaboration and e-Knowledge (e-Learning)
F7 Migration to Oracle Database and Tools
F8 Upgrade Windows workstations
F9 IT Global AOS Plan and Decommissioning
F10 Develop an IT Integration Strategy for APMG Acquisitions
F11 Develop Disaster Recovery Plan
Legend:
Priorité 1 Réaliser maintenant
Priorité 2 Planifier
Priorité 3 Analyser
Priorité 4 Surveiller